Boa tarde,

Envio em detalhe e com referência a tarefa/link devops alterações efetuadas neste sprint e pontos importantes para um futuro deploy para produção.

Task 64481: Alterar Batch para Lot

Aqui foi apenas alterado nas translations como indiciado todas as ocorrências no FO de batch para lote sem alterar keys.

Task 63825: Títulos de transmissão & Bug 62684: Gerar título de Transmissão em encomenda sem processo

Ao nível de alterações dos títulos de transmissão. Foi corrigido um problema que impedia gerar este tipo de relatório quando não existia

processo associado. Foi simplesmente atualizar num modelo (TransferTitleGeneratorViewModel) uma propriedade para ser nullable para este caso.

Na tarefa foi alterado por completo o aspeto de como era apresentado os lotes e verbas de encomenda. Deixando se de ser em tabela, mas sim em texto corrido e

indentado conforme o pedido por eles.  Foi também alterado para se mostrar o título das verbas em vez da descrição neste relatório e alterado texto das propriedades para se conseguir fazer os espaçamentos das verbas de forma correta

Portanto no próximo deploy para PROD será necessário atualizar o template de título de transmissão!  Podem colocar o que esta no storage local ou dev, que ambas já tem o atualizado.

Task 52780: F1.2-Registo de novos utilizadores - Envio de SMS & Bug 65232: SMS registo - português, francês e espanhol

Foi colocado toda a lógica de SMS já efetuada anteriormente.  Atualizamos os dados de acessos e corrigidos vários problemas que apareceram ao colocar já isto em contexto “Real”. Corrigido o texto da mensagem SMS enviada, traduções para a mensagem enviada para todos os tipos de língua do registo (EN, ES, PT, FR), e problema com block ui ficar por detrás da modal de SMS.

Foi atualizada esta lógica para usar Redis Cache.   Foi removido o código solto e passamos a usar já a classe helper de caching existente do SA, acrescentado novos métodos necessários de Redis Cache.

Nota: Relembro que o envio de SMS é apenas para números portugueses (+351) a pedido da leilosoc.

Task 62640: Registo de clientes

Implementado no registo lógica dinâmica para as regiões. Se existir sub-região para a região selecionada na região/dropdown atual, esse campo torna-se obrigatório senão deixa de o ser. Permitindo campos dinâmicos em termos de obrigatoriedade consoantes os países/distrito e outras sub-regiões escolhidos.

(Irá ser necessário futuramente aplicar esta lógica também no BackOffice e na página de perfil do Frontoffice, sendo que task para o mesmo já estão devidamente criadas e estimadas

Task 63224: Estado Bloqueado

Foi alteado o componente de badge para o componente de badge com ícone para conseguirmos mostrar o badge “bloqueado” com um ícone informativo por baixo a indicar a razão. Ficando em linha com a restante aplicação

Task 64354: Processos Citius - Regras e-mail

Foram alterados apenas o disparo de email para enviar apenas para as novas regras definidas. No código estamos a fazer um pouco ao contrário tendo uma lista enorme do que era para ignorar. Lógica alterada e query respetivamente para apenas conter todos os que devem ser notificados, passando a ter uma lista mais pequena.  Desta forma, apenas se envia notificação se esse processo citius conter ambos o ato e espécie nas regras definidas.

Bug 65199: Catálogo – Imóveis

No catálogo de leilão por processo, tínhamos um bug no display das verbas.  Neste tipo de catálogo nós temos regras sobre a categoria ser imóvel ou movel para que possam aparecer de forma e em sítios diferentes. O problema é aplicamos esta mesma regra aos bens destes lotes.  Isto fazia com que se um lote com categoria imóvel tivesse um bem movel (o que não poderá fazer sentido a partida, mas é possível nos casos da leilosoc), o mesmo nunca iria aparecer em lado nenhum.   O mesmo é verdade no sentido inverso (lote movel com bem imóvel).

Para isso apenas retirarmos uma validação a nível dos bens para a categoria neste relatório. Sendo apenas efetuada ao nível do lote. Evitando que verbas desapareçam nestes relatórios

Bug 65221: Urgente! Funcionalidade Processo Assistido

Após ticket de problemas a criar processos assistidos, foi feita uma análise dos processos de citius existentes e recolhidos em produção. Ao fazer isso percebemos que podem existir processos com 800 ou até 1200 entidades! (máximo que tínhamos na nossa base de dados) Conseguimos validar estes processos recolhidos no próprio citius e existem mesmo casos deste género.

A nossa criação do processo assistido não estava minimamente pensada para estes casos, sendo que estávamos a fazer um insert por foreach, o que causava timeout ou mesmo erro ao criar este processo.

A lógica foi alterada sendo que foram reduzidas as queries feitas a bd com muitas coisas que conseguimos fazer apos uma query já em memoria e mais rapidamente.  E nos casos de inserção conseguimos também alterar para inserir sempre que possível tudo de uma vez.

Esta lógica passou a demorar 5/10 minutos a demorar segundos para uma quantidade enorme de entidades.

Bug 64156: Editar utilizador do BackOffice

Ao editar alguns utilizadores de BackOffice um erro acontecia.  Apos analise percebeu-se que estes utilizadores de BO não existiam no login, a explicação para isto será alguns utilizadores mal introduzidos / criados no processo de criação.

Para evitar este erro para alguns outros utilizadores que possam ter isto.  Ao dar update a um utilizador de BackOffice se o mesmo não existir no login é criado, evitando assim futuro contacto para resolver problemas de contas.

Bug 65171: Login - Código swagger não dá para gerar

Código login swagger não gerava quando uma combinação na app settings muita especifica estava efetuada.  O auth gov true juntamente com a configuração de ignorar a key de assinatura do azure vault a true (IgnoreIssuerSigningKey). Isto porque para adicionar o login gov auth o mesmo necessita no start-up de fazer download de um certificado. Para evitar este estouro/Erro de build no login foi colocado uma validação no código corrido no start-up para ignorar adicionar a auth gov se a configuração de ignorar a key estiver ligada-

Bug 63225: Matrícula -BO

Neste bug da matrícula foi re-open pois o mesmo não transitiva do bem para lote.   Após análise percebi que esta tarefa que tínhamos feito no outro sprint, já estava mal efetuada de “raiz” pois antes de efetuarmos a mesma já existia um campo matrícula a nível da verba campo esse que deveria ter sido a cabeça logo um campo dinâmico.  Pois na nossa lógica atual todos os campos exclusivos (que só aparecem para determinadas categorias) foram colocados como campos dinâmicos.  Desta forma ao criar o campo na subcategoria o mesmo aparece logo em ambos a verba e lote e fica automaticamente a transitar de uma para o outro, evitando também alterar a lógica de criar um bem a partir do lote. Pois esta lógica a cabeça vê todos os campos dinâmicos existentes.

Para resolver isto e visto que o campo ao nível da verba já existia a vários meses e para colocarmos esta lógica a funcionar da maneira “correta” e dinâmica foi criado um script. O mesmo cria um field plate_number para todas as subcategorias do veículo, bem como as suas traduções.  Atualiza os custom fields do item e batch caso anteriormente os mesmo já tenham valor da coluna que existia CarNumberPlate, após atualizar este campo com os valores já existentes apagamos as colunas do bem e do lote.

O script irá em anexo com o nome:  custom_field_caterogy (e por defeito está com rollback tran ao executar em Prod colocar para dar commit)

Após correr este script será também necessário reindexar IndexBatchSubCategoryField.

Aproveitei a criação deste script para colocar também a sua primeira parte na solução na eventualidade e necessidade de criação deste tipo de campo via script.

Qualquer coisa critica que possa ter faltado não hesitem em falar!